Kiểm thử tự động website Quản lý đồ án tốt nghiệp

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

Mã dự án: DA3

Mã tài liệu: TP_DA3 - phiên bản 1.0

Hưng Yên, ngày 10 tháng 4 năm 2026

Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu

| Ngày thay đổi | Đối tượng thay đổi | Lý do (A-Thêm mới, M-Sửa đổi, D-Xóa bỏ) | Mô tả thay đổi | Phiên bản mới |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/4/26 | Mục 1,2,3 | A |  |  |
| 10/4/26 |  | A |  |  |

Trang ký

Người lập:	Họ tên: Vũ Vy Thanh		Ngày         26/3/2026

Chức vụ:  QC

Người kiểm tra:	Họ tên: Vũ Vy Thanh		Ngày

Chức vụ:

Người phê duyệt:	Họ tên:		Ngày

Chức vụ:

# Mục lục

1. Tổng quan	6

1.1 Giới thiệu chung	6

1.2 Các từ viết tắt	6

1.3 Các tài liệu liên quan	7

1.4 Giới thiệu chung về dự án	8

1.5 Phạm vi kiểm thử	8

1.5.1 Các mức kiểm thử áp dụng	8

1.5.2 Các loại kiểm thử áp dụng	9

1.5.3 In Scope	9

1.5.4 Out of Scope	9

1.5.5 Rủi ro ảnh hưởng đến phạm vi kiểm thử	10

1.6 Các ràng buộc	10

1.7 Các rủi ro	11

1.8 Các đào tạo cần thiết	13

1.8.1 Đào tạo về hệ thống	13

1.8.2 Đào tạo về quy trình kiểm thử	14

1.8.3 Đào tạo về kiểm thử tự động	14

1.8.4 Đào tạo về công cụ kiểm thử	14

1.8.5 Đào tạo về quản lý lỗi	14

1.8.6 Đào tạo về môi trường kiểm thử	15

1.8.7 Kiến thức và kỹ năng bổ trợ	15

2. Các tiêu chí chấp nhận sản phẩm	16

2.1 Các đối tượng kiểm thử	16

2.2 Các tiêu chí đánh giá chấp nhận sản phẩm	18

2.2.1 Tiêu chí về độ bao phủ kiểm thử (Test Coverage)	18

2.2.2 Tiêu chí về kết quả thực thi test	18

2.2.3 Tiêu chí về defect (lỗi)	18

2.2.4 Tiêu chí về hiệu năng (Performance)	19

2.2.5 Tiêu chí về bảo mật (Security)	19

2.2.6 Tiêu chí về dữ liệu (Data Integrity)	19

2.2.7 Tiêu chí về code & unit test	19

2.2.8 Tiêu chí về hoàn thành kiểm thử	19

3. Chiến lược kiểm thử	20

3.1 Các kiểu kiểm thử	20

3.1.1 Functional Testing	20

3.1.2 Data and Database Integrity Testing	24

3.1.3 Performance Testing	25

3.1.4 Security and Access Control Testing	28

3.1.5 Regression Testing	28

3.2 Các kiểu kiểm thử	29

3.3 Công cụ kiểm thử	30

4. Nguồn lực sử dụng	30

4.1 Nhân sự	30

4.2 Quản lý kiểm thử	30

5. Môi trường kiểm thử	31

5.1.1 Phần cứng	31

5.1.2 Phần mềm	31

5.1.3 Cơ sở hạ tầng	31

6. Các mốc kiểm thử	31

7. Các sản phẩm bàn giao	33

# Tổng quan

## Giới thiệu chung

Tài liệu Test Plan này mô tả toàn bộ chiến lược, phạm vi, phương pháp và kế hoạch thực hiện kiểm thử cho hệ thống Website Quản lý đồ án tốt nghiệp (phân hệ sinh viên).

- Tài liệu nhằm xác định rõ:

- Những gì cần kiểm thử (What to test)

- Cách thức kiểm thử (How to test)

- Nguồn lực, công cụ và môi trường kiểm thử

Mục tiêu kiểm thử:

- Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu chức năng và nghiệp vụ đã đặc tả trong SRS

- Phát hiện lỗi sớm trước khi triển khai thực tế

- Đảm bảo các yêu cầu phi chức năng (hiệu năng, bảo mật, usability)

- Xây dựng nền tảng kiểm thử tự động phục vụ regression testing

## Các từ viết tắt

Phần này cung cấp các định nghĩa của tất cả các thuật ngữ, từ viết tắt , và từ viết tắt cần giải thích trong tài liệu Test Plan

| Từ viết tắt | Giải thích | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| AT | Acceptance test |  |
| B Voucher | Bug voucher |  |
| DMS | Defect Management System |  |
| ES | Enhance Specification |  |
| IT | Integration test |  |
| PM | Project Manager |  |
| PTL | Project Technical Leader |  |
| PT/TT | Program test/ Total test |  |
| P Voucher | Program voucher |  |
| QA | Quality Assurance |  |
| QUP | Quality up |  |
| SRS | Software Requirement Specification |  |
| ST | System test |  |
| TP | Test Plan |  |
| TC | Test Case |  |
| TR | Test Report |  |
| UAT | User Acceptance test |  |
| UT | Unit test |  |

## Các tài liệu liên quan

| Tiêu đề | Tác giả | Phiên bản | Ngày có hiệu lực |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS – Phân hệ sinh viên | ThanhVu | v1.0 | 3/3/2026 |
| Business Rules | ThanhVu | v1.0 | 3/3/2026 |
| Báo cáo đồ án 3 | ThanhVu | v.10 | 7/3/2026 |
| Test Design | ThanhVu | v1.0 | 26/3/2026 |
| Test Cases | ThanhVu | v1.0 | 2026 |

## Giới thiệu chung về dự án

Hệ thống được kiểm thử là website Quản lý đồ án tốt nghiệp (phân hệ sinh viên) với các chức năng chính như: đăng nhập, đăng ký đề tài, nộp báo cáo, xem kết quả phản biện và theo dõi tiến độ đồ án.

Các chức năng chính của phân hệ sinh viên:

- Đăng nhập hệ thống

- Cập nhật thông tin cá nhân

- Đăng ký / đề xuất đề tài

- Theo dõi trạng thái đăng ký

- Nộp báo cáo tuần và báo cáo cuối

- Xem tiến độ thực hiện

- Xem thông tin phản biện và hội đồng

Mục tiêu của hoạt động kiểm thử là đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu, các chức năng hoạt động chính xác, dữ liệu được lưu trữ đúng, hệ thống đảm bảo hiệu năng và bảo mật trước khi đưa vào sử dụng.

## Phạm vi kiểm thử

### Các mức kiểm thử áp dụng

- Kiểm thử đơn vị (Unit Test)

- Kiểm thử mức tích hợp (Integration Test)

- Kiểm thử hệ thống (System Test)

- Kiểm thử chấp nhận người dùng (Acceptance Test)

### Các loại kiểm thử áp dụng

- Kiểm thử chức năng (Functional Testing)

- Kiểm thử giao diện người dùng (UI Testing)

- Kiểm thử API (API Testing)

- Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)

- Kiểm thử bảo mật mức cơ bản (Security Testing)

- Kiểm thử hồi quy (Regression Testing)

### In Scope

Các chức năng nằm trong phạm vi kiểm thử:

- Quản lý thông tin cá nhân và upload CV

- Đăng ký / đề xuất đề tài

- Theo dõi trạng thái đề tài

- Nộp báo cáo tuần và báo cáo cuối

- Xem thông tin phản biện và hội đồng

Các thành phần sẽ được kiểm thử:

- UI/UX cơ bản

- API backend

- Hiệu năng hệ thống

### Out of Scope

Các chức năng không nằm trong phạm vi kiểm thử:

- Các chức năng của phân hệ giảng viên

- Các chức năng của phân hệ trưởng bộ môn

- Các chức năng của phân hệ giáo vụ khoa

- Các chức năng của quản trị viên

- Kiểm thử mobile

- Kiểm thử hạ tầng server

### Rủi ro ảnh hưởng đến phạm vi kiểm thử

- Backend/API chưa hoàn thiện

- Phụ thuộc vào phân hệ GV/TBM

- Thiếu hoặc thay đổi yêu cầu từ tài liệu SRS

- Dữ liệu test không đầy đủ hoặc không thực tế

- Môi trường kiểm thử không ổn định

- Hạn chế về thời gian thực hiện kiểm thử

- Công cụ kiểm thử tự động chưa được cấu hình hoàn chỉnh

- Lỗi phát sinh trong quá trình tích hợp hệ thống

## Các ràng buộc

Hoạt động kiểm thử của dự án chịu một số ràng buộc sau:

- Ràng buộc về thời gian: Thời gian thực hiện kiểm thử có giới hạn theo tiến độ của dự án, do đó không thể kiểm thử toàn bộ tất cả các trường hợp có thể xảy ra mà chỉ tập trung vào các chức năng chính của hệ thống.

- Ràng buộc về nhân lực: Số lượng nhân sự tham gia kiểm thử ít, chủ yếu do một người thực hiện nên việc xây dựng test case và test script tự động có thể mất nhiều thời gian.

- Ràng buộc về môi trường kiểm thử: Môi trường kiểm thử được thiết lập trên máy cá nhân nên có thể khác với môi trường triển khai thực tế, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm thử hiệu năng và bảo mật.

- Ràng buộc về công cụ kiểm thử: Dự án sử dụng các công cụ kiểm thử tự động như Selenium, Katalon hoặc các công cụ mã nguồn mở nên có thể bị hạn chế một số chức năng so với công cụ thương mại.

- Ràng buộc về dữ liệu kiểm thử: Dữ liệu kiểm thử được tạo thủ công nên có thể không phản ánh đầy đủ dữ liệu thực tế của hệ thống khi đưa vào sử dụng.

- Ràng buộc về phạm vi kiểm thử: Kiểm thử chỉ tập trung vào website quản lý đồ án tốt nghiệp, không bao gồm các hệ thống bên ngoài như email server, hệ thống xác thực bên thứ ba hoặc hạ tầng mạng.

- Ràng buộc phụ thuộc backend/API: Trong quá trình kiểm thử, nếu API chưa hoàn thiện, thay đổi cấu trúc hoặc không ổn định, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kiểm thử và có thể gây ra false defect. Ngoài ra, việc thiếu môi trường mock API hoặc dữ liệu test từ backend cũng làm hạn chế khả năng kiểm thử đầy đủ các luồng nghiệp vụ.

## Các rủi ro

| STT | Rủi ro | Xác xuất | Ảnh hưởng | Kế hoạch giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành viên kiểm thử thiếu kỹ năng chuyên môn | Cao | Cao | Bổ sung người có kinh nghiệm, training nội bộ |
| 2 | Test case không đầy đủ | Trung bình | Cao | Review test case, áp dụng checklist, RTM |
| 3 | Test case sai | Trung bình | Cao | Peer review, approval bởi senior |
| 4 | Thiếu kinh nghiệm sử dụng công cụ test | Thấp | Trung bình | Đào tạo Katalon, JMeter, Postman |
| 5 | Thiếu nhân lực kiểm thử | Thấp | Trung bình | Ưu tiên test critical, bổ sung resource nếu cần |
| 6 | Ước lượng sai thời gian / chi phí | Cao | Cao | Thêm buffer, theo dõi tiến độ sát |
| 7 | Quản lý dự án không rõ ràng | Cao | Cao | Lập kế hoạch chi tiết, review định kỳ |
| 8 | Yêu cầu không rõ ràng / thay đổi liên tục | Cao | Cao | Quản lý change request, update tài liệu |
| 9 | Mâu thuẫn yêu cầu giữa các bên | Trung bình | Cao | Workshop, xác nhận requirement |
| 10 | API backend không ổn định | Cao | Cao | Mock API, retry, test độc lập |
| 11 | Thay đổi UI liên tục | Trung bình | Trung bình | Dùng locator ổn định, bảo trì script |
| 12 | Thiếu dữ liệu test | Trung bình | Trung bình | Tạo data giả lập, seed data |
| 13 | Dữ liệu không đồng nhất môi trường | Trung bình | Trung bình | Đồng bộ DB, config môi trường |
| 14 | Dev delay / fix bug chậm | Cao | Cao | Theo dõi bug, ưu tiên fix critical |
| 15 | Công cụ test khó maintain | Trung bình | Trung bình | Refactor script, chuẩn hóa framework |
| 16 | Cấu hình JMeter sai | Thấp | Trung bình | Review config, validate kết quả |
| 17 | Phụ thuộc GV/TBM duyệt đề tài | Trung bình | Trung bình | Mock trạng thái, test giả lập flow |
| 18 | Phụ thuộc Internet / server | Trung bình | Cao | Chuẩn bị môi trường ổn định, retry |
| 19 | Thiếu chuyên gia kỹ thuật | Trung bình | Trung bình | Đào tạo / thuê ngoài |
| 20 | Hạn chế công cụ / phần cứng | Thấp | Thấp | Dùng cloud, tool thay thế |

## Các đào tạo cần thiết

### Đào tạo về hệ thống

Tester cần nắm rõ nghiệp vụ và chức năng của hệ thống website quản lý đồ án tốt nghiệp, bao gồm:

- Đăng nhập / đăng xuất

- Quản lý và đăng ký đề tài

- Nộp báo cáo đồ án

- Theo dõi tiến độ thực hiện

- Trao đổi với giảng viên

- Tìm kiếm và xem thông tin

Việc hiểu rõ hệ thống giúp xây dựng test case chính xác và bao phủ đầy đủ các luồng nghiệp vụ.

### Đào tạo về quy trình kiểm thử

Các thành viên cần hiểu và áp dụng đúng quy trình kiểm thử phần mềm (STLC), bao gồm:

- Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

- Thiết kế test case / test scenario

- Thực hiện kiểm thử

- Ghi nhận và quản lý lỗi (Defect Management)

- Báo cáo kết quả kiểm thử (Test Report)

### Đào tạo về kiểm thử tự động

Tester cần được hướng dẫn:

- Xây dựng test script tự động

- Thực thi test automation

- Phân tích kết quả chạy test

- Xử lý lỗi trong quá trình chạy script

Mục tiêu là xây dựng nền tảng cho regression testing tự động.

### Đào tạo về công cụ kiểm thử

Các công cụ sử dụng trong dự án bao gồm:

- Katalon Studio: kiểm thử chức năng và tự động hóa

- Apache JMeter: kiểm thử hiệu năng

- Postman: kiểm thử API

Ngoài ra, tester cần làm quen với các công cụ hỗ trợ quản lý test case và bug.

### Đào tạo về quản lý lỗi

Tester cần được hướng dẫn:

- Cách ghi nhận lỗi (Bug report)

- Mô tả lỗi rõ ràng, tái hiện được

- Xác định mức độ nghiêm trọng (Severity)

- Xác định mức độ ưu tiên (Priority)

- Theo dõi vòng đời của defect

### Đào tạo về môi trường kiểm thử

Bao gồm:

- Thiết lập môi trường test

- Cấu hình trình duyệt và hệ thống

- Kết nối và cấu hình database

- Chuẩn bị và quản lý dữ liệu kiểm thử

### Kiến thức và kỹ năng bổ trợ

Kiến thức chuyên môn

- Quy trình kiểm thử phần mềm (STLC)

- Kỹ thuật thiết kế test case (Boundary, Equivalence, Decision Table, …)

- Phân tích Use Case và Business Rule

Kỹ năng kỹ thuật

- Viết test script (Katalon Studio)

- Phân tích log và debug lỗi

- Kiểm thử API và đọc hiểu response

Kỹ năng quản lý

- Quản lý defect

- Làm việc nhóm và trao đổi với Dev/BA

- Báo cáo tiến độ và kết quả kiểm thử

# Các tiêu chí chấp nhận sản phẩm

## Các đối tượng kiểm thử

| STT | Tên đối tượng | Mô tả | Số lượng Test case (dự kiến) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập | Kiểm tra login, validate tài khoản, phân quyền truy cập | 15 | Dùng Katalon |
| 2 | Cập nhật thông tin cá nhân | Validate dữ liệu, upload CV, lưu thông tin | 20 | Dùng Katalon |
| 3 | Đăng ký đề tài | Kiểm tra luồng đăng ký, điều kiện ràng buộc | 25 | Dùng Katalon |
| 4 | Đề xuất đề tài | Kiểm tra tạo đề tài mới, upload file, validate | 20 | Dùng Katalon |
| 5 | Xem trạng thái đăng ký | Hiển thị trạng thái (Pending, Approved, Rejected) | 10 | Dùng Katalon |
| 6 | Nộp báo cáo (tuần + cuối) | Upload file, validate format, thời gian | 25 | Dùng Katalon |
| 7 | Xem tiến độ / quy trình | Hiển thị dữ liệu theo đợt và chuyên ngành | 10 | Dùng Katalon |
| 8 | Xem thông tin phản biện & hội đồng | Hiển thị thông tin GV, hội đồng | 10 | Dùng Katalon |
| 9 | Business Rules | Kiểm tra các rule nghiệp vụ hệ thống | 15 |  |
| 10 | API Backend | Kiểm tra request/response, status code | 20 | Dùng Postman |
| 11 | UI/UX | Kiểm tra hiển thị, điều hướng, usability | 10 |  |
| 12 | Hiệu năng hệ thống | Load test, response time | 8 | Dùng JMeter |

## Các tiêu chí đánh giá chấp nhận sản phẩm

### Tiêu chí về độ bao phủ kiểm thử (Test Coverage)

- Functional Coverage ≥ 90%

- Business Rule Coverage ≥ 95%

- Use Case Coverage ≥ 100% (main flow)

- Alternative flow coverage ≥ 80%

### Tiêu chí về kết quả thực thi test

- 100% test case Critical phải Pass

- ≥ 95% tổng số test case Pass

- ≤ 5% test case Fail (không thuộc critical)

### Tiêu chí về defect (lỗi)

- Không còn bug mức Critical / High

- Bug mức Medium phải có workaround hoặc được chấp nhận

- Bug mức Low có thể defer (không ảnh hưởng nghiệp vụ chính)

Chỉ số chất lượng:

- Defect density (Defect/KLOC) nằm trong ngưỡng chấp nhận

- Tỷ lệ reopen defect < 5%

### Tiêu chí về hiệu năng (Performance)

- Response time < 3 giây với thao tác thông thường

- Upload file < 10 giây (≤10MB)

- Hệ thống chịu tải tối thiểu 500 user đồng thời

- Không xảy ra crash hoặc mất dữ liệu khi load cao

### Tiêu chí về bảo mật (Security)

- 100% chức năng yêu cầu đăng nhập phải được bảo vệ

- Không truy cập được dữ liệu của user khác

- Phân quyền đúng theo role (SV, GV, TBM)

### Tiêu chí về dữ liệu (Data Integrity)

- Dữ liệu được lưu chính xác, không mất mát

- Không xảy ra inconsistency giữa các module

- Các transaction đảm bảo tính toàn vẹn (ACID ở mức hệ thống)

### Tiêu chí về code & unit test

- Statement Coverage ≥ 90%

- Branch Coverage ≥ 100%

- Path Coverage ≥ 100% (critical flow)

### Tiêu chí về hoàn thành kiểm thử

Hệ thống được chấp nhận khi:

- Tất cả test case đã được thực thi

- Các tiêu chí coverage đạt yêu cầu

- Không còn bug nghiêm trọng

- Hiệu năng đạt ngưỡng đề ra

- Test report được phê duyệt

# Chiến lược kiểm thử

Chiến lược kiểm thử trình bày các phương pháp tiếp cập test. Nếu như các phần trước đây mô tả yêu cầu cần phải test những cái gì thì phần này sẽ mô tả làm thế nào để test.

## Các kiểu kiểm thử

### Functional Testing

#### Function testing

Kiểm thử chức năng tập trung xác minh các Use Case, luồng nghiệp vụ và các Business Rule của phân hệ sinh viên trong hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp.

| Test Objective: | Đảm bảo tất cả các chức năng của hệ thống hoạt động đúng theo đặc tả, bao gồm: - Điều hướng giữa các màn hình (navigation) chính xác - Nhập liệu, xử lý và lưu trữ dữ liệu đúng - Truy xuất và hiển thị thông tin chính xác - Các chức năng chính hoạt động đúng |
| --- | --- |
| Technique: | Thực thi từng Use Case với: - Dữ liệu hợp lệ (valid data) → xác nhận hệ thống xử lý đúng - Dữ liệu không hợp lệ (invalid data) → kiểm tra validate và thông báo lỗi Xác minh: - Kết quả trả về đúng với expected result - Hiển thị thông báo lỗi phù hợp - Các Business Rule được áp dụng chính xác Sử dụng công cụ: - Katalon Studio - Postman |
| Completion Criteria: | - 100% test case chức năng đã được thực thi - ≥ 95% test case pass - 100% test case mức Critical pass - Tất cả defect mức High/Critical đã được fix và verify |
| Special Considerations: | - Phụ thuộc vào trạng thái của backend/API - Một số chức năng phụ thuộc dữ liệu động (trạng thái đề tài, tiến độ) - Cần chuẩn bị dữ liệu test phù hợp cho từng trạng thái nghiệp vụ - Một số luồng cần mock data nếu backend chưa hoàn thiện |

#### Business Cycle testing (Kiểm thử chu trình nghiệp vụ)

Kiểm thử chu trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo các luồng hoạt động xuyên suốt của hệ thống theo thời gian và theo quy trình thực tế của sinh viên.

| Test Objective | Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo các chu trình nghiệp vụ chính: - Chu trình đăng ký đề tài → duyệt → thực hiện → nộp báo cáo - Chu trình cập nhật tiến độ theo từng giai đoạn - Các chức năng liên quan đến thời gian (deadline, hạn nộp) hoạt động chính xác |
| --- | --- |
| Technique: | Kết hợp nhiều Use Case thành các end-to-end flow, ví dụ: - Đăng nhập → đăng ký đề tài → chờ duyệt → xem trạng thái - Đăng nhập → nộp báo cáo → kiểm tra tiến độ Thực hiện test với: - Nhiều user giả lập (simulate multiple users) - Dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ Kiểm tra các yếu tố: - Các chức năng theo lịch (deadline nộp báo cáo) - Các trạng thái thay đổi theo thời gian - Tính nhất quán dữ liệu giữa các bước |
| Completion Criteria: | - Tất cả các luồng nghiệp vụ chính đã được kiểm thử - Các lỗi phát hiện đã được ghi nhận và xử lý - Không còn lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến flow end-to-end |
| Special Considerations: | - Cần dữ liệu test theo từng giai đoạn (Pending, Approved, Rejected, Completed) - Một số test phụ thuộc vào thời gian hệ thống → cần cấu hình hoặc mock thời gian - Cần phối hợp với backend để đảm bảo trạng thái dữ liệu chính xác |

#### User Interface Testing

Kiểm thử giao diện người dùng nhằm xác minh tính đúng đắn và nhất quán trong tương tác giữa người dùng và hệ thống.

| Test Objective: | Điều hướng giữa các màn hình: - Menu, button, link hoạt động đúng - Chuyển trang đúng luồng nghiệp vụ Các thành phần giao diện: - Form nhập liệu hiển thị đúng - Thông báo lỗi rõ ràng, dễ hiểu - Dữ liệu hiển thị chính xác Tính nhất quán: - Layout, màu sắc, font chữ theo chuẩn - Trạng thái (enable/disable, focus, hover) đúng |
| --- | --- |
| Technique: | Kiểm thử thủ công (manual test) kết hợp automation Thực hiện trên các màn hình chính: - Trang đăng nhập - Trang đăng ký đề tài - Trang nộp báo cáo - Trang tiến độ Kiểm tra: - Navigation (tab, click, keyboard) - Responsive cơ bản (nếu có) - Trạng thái UI theo từng hành động |
| Completion Criteria: | - Tất cả các màn hình chính được kiểm thử - Không có lỗi UI nghiêm trọng ảnh hưởng đến usability - Giao diện nhất quán với thiết kế |
| Special Considerations: | - Một số component UI phụ thuộc framework → khó automation hoàn toàn - UI có thể thay đổi trong quá trình phát triển → cần update test script - Cần kiểm tra trên nhiều trình duyệt (Chrome, Edge) |

### Data and Database Integrity Testing

Kiểm thử tính toàn vẹn dữ liệu nhằm đảm bảo các thao tác với cơ sở dữ liệu (DB) hoạt động chính xác, không gây mất mát hoặc sai lệch dữ liệu trong quá trình sử dụng hệ thống.

| Test Objective: | - Đảm bảo các phương thức truy cập dữ liệu (CRUD) hoạt động đúng - Dữ liệu được lưu trữ, cập nhật và truy xuất chính xác - Không xảy ra lỗi mất dữ liệu, trùng lặp hoặc inconsistency - Đảm bảo các ràng buộc dữ liệu (constraint, khóa ngoại) được tuân thủ |
| --- | --- |
| Technique: | Thực hiện kiểm thử các chức năng có liên quan đến DB: - Đăng ký đề tài - Nộp báo cáo - Cập nhật thông tin cá nhân Thực hiện với: - Dữ liệu hợp lệ → kiểm tra lưu đúng - Dữ liệu không hợp lệ → kiểm tra reject Kiểm tra trực tiếp DB: - Verify dữ liệu được insert/update/delete đúng - Kiểm tra tính toàn vẹn giữa các bảng (Student – Topic – Report) Sử dụng công cụ: - SQL query - Postman (verify response) |
| Completion Criteria: | - Tất cả các thao tác DB hoạt động đúng thiết kế - Không có lỗi mất dữ liệu hoặc sai lệch dữ liệu - Dữ liệu hiển thị trên UI khớp với DB |
| Special Considerations: | - Cần quyền truy cập DB để verify dữ liệu - Nên sử dụng dataset nhỏ để dễ kiểm tra - Một số thao tác cần thực hiện thủ công - Cần backup dữ liệu trước khi test |

### Performance Testing

#### Performance testing

| Test Objective: | Đánh giá hiệu năng hệ thống trong các điều kiện: - Tải bình thường (normal workload) - Tải cao (worst-case workload) Đảm bảo các chức năng chính (login, đăng ký đề tài, nộp báo cáo) đáp ứng yêu cầu: - Response time < 3 giây - Hệ thống ổn định khi nhiều user truy cập |
| --- | --- |
| Technique: | Sử dụng kịch bản từ Functional Testing Tăng số lượng request và user: - Single user → baseline - Multiple users → stress hệ thống Sử dụng công cụ: - Apache JMeter |
| Completion Criteria: | - Single user: tất cả request thành công, response đúng thời gian - Multiple users: hệ thống không crash, response trong ngưỡng chấp nhận |
| Special Considerations: | - Test trên môi trường riêng biệt - DB sử dụng dữ liệu gần với thực tế - Có thể tạo virtual users (100–500 users) |

#### Load testing

Kiểm thử khả năng chịu tải là đo khối lượng công việc mà phần mềm có thể thực hiện, đồng thời đánh giá các hành vi hiệu suất và khả năng của các bài kiểm tra mục tiêu của- để tiếp tục hoạt động đúng theo những khối lượng công việc

| Test Objective: | - Đánh giá hệ thống dưới tải tăng dần - Xác định ngưỡng hệ thống có thể xử lý |
| --- | --- |
| Technique: | Tăng dần số lượng user (từ 50 → 100 → 300 → 500) Thực hiện các transaction chính: - Login - Đăng ký đề tài - Nộp báo cáo |
| Completion Criteria: | - Hệ thống xử lý ổn định trong mức tải yêu cầu - Không xảy ra lỗi nghiêm trọng |
| Special Considerations: | - Test trong môi trường kiểm soát - DB cần đủ lớn để phản ánh thực tế |

#### Stress testing

Kiểm thử khả năng quá tải là một kiểu của kiểm tra hiệu năng của phần mềm thực hiện khi nguồn lực thấp hoặc nguồn lực bị cạnh tranh để tìm ra các lỗi.

| Test Objective: | - Xác định giới hạn hệ thống - Kiểm tra hệ thống khi vượt ngưỡng tải |
| --- | --- |
| Technique: | - Tăng số lượng user vượt mức thiết kế (>500 user) - Giảm tài nguyên server (RAM/CPU) - Thực hiện đồng thời nhiều request |
| Completion Criteria: | - Xác định được điểm hệ thống bắt đầu fail - Hệ thống không crash hoàn toàn (graceful degradation) |
| Special Considerations: | - Cần giám sát server (CPU, RAM) - Có thể cần tool monitor (Grafana, Prometheus) |

#### Volume testing

Volume testing là kiểu thử hiệu năng khi sử dụng một số lượng lớn dữ liệu để xác định giới hạn đạt được của phần mềm mà không bị thất bại.

| Test Objective: | Đánh giá hệ thống khi xử lý lượng dữ liệu lớn |
| --- | --- |
| Technique: | Tạo dữ liệu lớn: - Nhiều sinh viên - Nhiều đề tài - Nhiều báo cáo Thực hiện: - Query dữ liệu - Generate report |
| Completion Criteria: | - Hệ thống vẫn hoạt động ổn định - Không lỗi khi truy vấn dữ liệu lớn |
| Special Considerations: | - Cần dataset lớn - Thời gian test kéo dài |

### Security and Access Control Testing

Kiểm thử bảo mật nhằm đảm bảo người dùng chỉ truy cập được các chức năng và dữ liệu được phép.

| Test Objective: | Application-level: - Sinh viên chỉ truy cập chức năng của mình - Không truy cập dữ liệu của người khác System-level: - Chỉ user hợp lệ mới đăng nhập được - Token/session được kiểm soát đúng |
| --- | --- |
| Technique: | Xác định các role: - Sinh viên - Giảng viên - Admin Thực hiện: - Test truy cập trái phép (unauthorized access) - Thay đổi role và kiểm tra quyền - Test API với/không có token |
| Completion Criteria: | - Tất cả quyền truy cập đúng theo phân quyền - Không truy cập trái phép được |
| Special Considerations: | - Phụ thuộc vào backend auth - Một số security test nâng cao không nằm trong scope |

### Regression Testing

nhằm đảm bảo các thay đổi (fix bug, update chức năng) không ảnh hưởng đến các chức năng hiện có.

| Test Objective: | - Xác nhận các chức năng cũ vẫn hoạt động đúng sau khi thay đổi - Đảm bảo không phát sinh lỗi mới |
| --- | --- |
| Technique: | Reuse test case từ test suite hiện có Chạy lại: - 100% test case critical - ≥ 80% test case còn lại Áp dụng automation: - Katalon test suite - Chạy định kỳ (regression cycle) |
| Completion Criteria: | - ≥ 95% test case pass - Không có bug Critical/High mới phát sinh |
| Special Considerations: | - Cần maintain test script automation - Regression nên chạy sau mỗi lần build - Ưu tiên test các module bị ảnh hưởng |

## Giai đoạn kiểm thử

Chiến lược test giới thiệu cách tiếp cận cho test, nó mô tả test sẽ được thực hiện như thế nào.

| Type of Tests | Stage of Test |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unit | Integration | System | Acceptance |
| Functional Testing |  |  |  |  |
| Business Cycle Testing |  | X | X | X |
| User Interface Testing | X |  | X |  |
| Data & Database Integrity Testing |  | X | X |  |
| Performance Testing |  |  |  |  |
| Load / Stress / Volume Testing |  |  | X | X |
| Security & Access Control Testing | X |  | X |  |
| Regression Testing |  | X | X | X |

## Công cụ kiểm thử

| Mục đích sử dụng | Công cụ | Nơi cung cấp | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử chức năng & tự động hóa (Automation Test) | Katalon Studio | Katalon | v1.0 |
| Kiểm thử API | Postman | Postman Inc. | v1.0 |
| Kiểm thử hiệu năng (Performance, Load test) | Apache JMeter | Apache Foundation | v1.0 |
| Quản lý test case | Microsoft Excel | Microsoft |  |
| Quản lý lỗi (Defect Tracking) | Jira | Atlassian |  |

# Nguồn lực sử dụng

## Nhân sự

| Tên/Chức danh | Vai trò | Mô tả trách nhiệm | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| ThanhVu | Tester | - Lập Test Plan, Test Case - Thực hiện kiểm thử (manual & automation) - Ghi nhận và theo dõi lỗi - Báo cáo kết quả kiểm thử | Nhóm dự án |
| Developer | Dev | - Phát triển chức năng - Fix bug theo report - Hỗ trợ QA trong quá trình test | Nhóm dự án |
| ThanhVu | BA | - Phân tích yêu cầu - Cung cấp Use Case, Business Rule - Làm rõ requirement | Nhóm dự án |
| ThanhVu | PM | - Lập kế hoạch tổng thể - Theo dõi tiến độ - Điều phối nguồn lực | Nhóm dự án |

## Quản lý kiểm thử

### Quản lý kiểm thử (Test Management)

Quản lý kiểm thử được thực hiện theo quy trình chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ:

- Lập kế hoạch kiểm thử (Test Planning):

  - Xác định phạm vi, chiến lược, tài nguyên và timeline

  - Xây dựng Test Plan

- Theo dõi và kiểm soát (Test Monitoring & Control):

  - Theo dõi tiến độ thực thi test case

  - So sánh với kế hoạch đề ra

  - Điều chỉnh khi có rủi ro hoặc thay đổi

- Giao tiếp (Communication):

  - Báo cáo trạng thái test định kỳ (daily/weekly)

  - Trao đổi giữa QA – Dev – BA

  - Cập nhật tình trạng bug

### Quản lý lỗi (Defect Management)

Quy trình quản lý lỗi được thực hiện thông qua công cụ Jira, bao gồm các bước:

- Workflow xử lý lỗi:

Hình 4-1 Workflow xử lý lỗi

- Thông tin bug bao gồm:

  - ID lỗi: Mã định danh duy nhất của lỗi.

  - Tiêu đề (Title/Summary): Tóm tắt ngắn gọn nội dung lỗi.

  - Mô tả chi tiết (Description): Diễn giải lỗi, môi trường phát hiện, và các bước tái hiện.

  - Severity (Mức độ nghiêm trọng): Cho biết mức độ ảnh hưởng của lỗi đến hệ thống (High, Medium, Low).

  - Priority (Mức độ ưu tiên): Cho biết thứ tự cần xử lý lỗi (High, Medium, Low).

  - Risk (Mức độ rủi ro): Cho biết mức độ rủi ro của lỗi (High, Medium, Low).

  - Reporter: Người phát hiện lỗi (thường là tester).

  - Assignee: Người được giao xử lý (thường là lập trình viên).

  - Attachments: Hình ảnh, vide hoặc log file kèm theo để chứng minh và tái hiện lỗi.

# Môi trường kiểm thử

Danh sách các yêu cầu phần cứng, phần mềm, nguồn tài nguyên . Mô tả thiết bị cần để sử dụng như bộ nhớ USB , thẻ nhớ ... vv . Mô tả số lượng thiết bị cần thiết và thời gian sử dụng các thiết bị.

### Phần cứng

| Thiết bị | Cấu hình | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Laptop cá nhân | CPU Intel Core i7, RAM 32GB | 1 | Dùng để test |

### Phần mềm

| Phần mềm | Mục đích | Phiên bản |
| --- | --- | --- |
| Hệ điều hành Windows | Môi trường chạy test | Windows 11 |
| Google Chrome | Kiểm thử UI | Version 146.0.7680.76 |
| Microsoft Edge | Kiểm thử UI | Version 146.0.3856.59 |
| Katalon Studio | Automation testing | Version 10.4.3 |
| Apache Jmeter | Performance testing | Version 5.6.3 |
| Postman | API testing | Latest |
| Jira | Quản lý lỗi | Latest |
| Microsoft Excel | Quản lý test cases | Latest |

### Cơ sở hạ tầng

| Purpose | Tool | Vendor/In-house | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Defect log | Jira | Atlassian | Latest |
| Test effort tracking | Excel | Microsoft | Latest |

# Các mốc kiểm thử

| Mốc nhiệm vụ | Nguồn lực sử dụng | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng kế hoạch kiểm thử đơn vị (Unit Test Plan) | QA, Dev | 12/04/26 | 13/04/26 |
| Rà soát & cập nhật Unit Test Plan | QA, Dev, PM | 14/04/26 | 14/04/26 |
| Xây dựng Unit test case | Dev | 15/04/26 | 17/04/26 |
| Rà soát & cập nhật Unit test case | QA, Dev | 18/04/26 | 18/04/26 |
| Xây dựng Test Plan tổng thể | QA | 12/04/26 | 15/04/26 |
| Rà soát & cập nhật Test Plan | QA, PM | 16/04/26 | 16/04/26 |
| Xây dựng Integration test case | QA | 17/04/26 | 20/04/26 |
| Rà soát & cập nhật Integration test case | QA, Dev | 21/04/26 | 21/04/26 |
| Xây dựng test case kiểm thử hệ thống | QA | 22/04/26 | 25/04/26 |
| Rà soát & cập nhật System test case | QA, PM | 21/04/26 | 21/04/26 |
| Thực hiện kiểm thử đơn vị (Unit Test) | Dev | 18/04/26 | 22/04/26 |
| Thực hiện kiểm thử tích hợp (Integration Test) | QA, Dev | 23/04/26 | 27/04/26 |
| Thực hiện kiểm thử hệ thống (System Test) | QA | 28/04/26 | 05/05/26 |

# Các sản phẩm bàn giao

| STT | Sản phẩm | Ngày bàn giao | Người bàn giao | Người nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit Test Plan | 14/04/26 | QA, Dev | PM |
| 2 | Test Plan | 16/04/26 | QA | PM |
| 3 | Unit Test Cases | 18/04/26 | Dev | QA |
| 4 | Integration Test Cases | 21/04/26 | QA | PM, Dev |
| 5 | System Test Cases | 26/04/26 | QA | PM |
| 6 | Defect Log (Jira) | 05/05/26 | QA | PM, Dev |
| 7 | Test Report | 05/05/26 | QA | PM, Stakeholders |